Índice

1. Introducción	2

2. Metodología de desarrollo: SDLC	4

2.2 Análisis	4

2.3 Diseño	4

2.4 Implementación	5

2.5 Pruebas	5

2.6 Despliegue	5

2.7 Mantenimiento	5

3. Pilar 1: Definición del alcance del proyecto	5

3.1 Objetivo general	5

3.2 Funcionamiento general	6

4. Módulo de autenticación	7

5. Módulo financiero	8

Enero 2026	9

6. Ingreso fijo mensual	9

7. Registro de gastos	10

8. Activos	10

9. Pasivos	11

10. Lo que NO formará parte de la primera versión	12

11. Arquitectura del sistema	13

12. Capa de servicios	13

Controllers	13

Services	13

Models	14

Routes	14

13. Patrones y principios de diseño	14

14. Base de datos	15

15. ¿Por qué PostgreSQL?	15

8. Pilar 2: Estimación y gestión del tiempo	16

Planning	16

Analysis	16

Design	16

Development	16

Testing	17

Deployment	17

16. Pilar 3: Recursos y presupuesto	17

17. Recursos tecnológicos	18

18. Costos de infraestructura	19

19. DigitalOcean	19

20. Hetzner	19

21. Presupuesto proyectado	20

22. Pilar 4: Matriz de gestión de riesgos	21

23. Riesgo 1: aumento del costo del servidor	21

Descripción	21

Prevención	21

Contingencia	22

24. Riesgo 2: pérdida de información	22

Descripción	22

Prevención	22

Contingencia	22

25. Riesgo 3: error en cálculos financieros	22

Descripción	23

Prevención	23

Contingencia	23

26. Pilar 5: Plan de comunicación y calidad	23

Trello	23

Git y GitHub	24

Comunicación formal	24

27. Estados de las tareas	24

BACKLOG	24

IN PROGRESS	24

REVIEW	25

DONE	25

28. Control de calidad	25

Funcionalidad	25

Rendimiento	25

Seguridad	25

Mantenibilidad	25

Escalabilidad	25

Compatibilidad	25

29. Tipos de pruebas	26

Pruebas funcionales	26

Pruebas de integración	26

Pruebas de interfaz	26

Pruebas de validación	26

Pruebas de regresión	26

Pruebas de autenticación	26

30. Criterio para considerar una tarea terminada	27

31. Resultado esperado	27

32. Conclusión	28

## 1. Introducción

Control-Gastos será una aplicación web destinada a la administración y control de información financiera, diseñada inicialmente para permitir el registro y consulta de gastos, ingresos, activos y pasivos de una persona.

Sin embargo, el sistema no se diseñará como una solución limitada exclusivamente al uso personal. Desde la etapa de planificación se establecerá una arquitectura escalable, de manera que la aplicación pueda evolucionar posteriormente hacia un entorno empresarial sin requerir una reconstrucción completa de su estructura.

La idea principal consiste en que una persona pueda utilizar inicialmente Control-Gastos para administrar sus finanzas personales y que, posteriormente, la misma plataforma pueda adaptarse a las necesidades de una empresa en la que esa persona participe.

Para lograrlo, el sistema deberá considerar desde sus primeras etapas aspectos como:

- Autenticación de usuarios.

- Persistencia de información.

- Base de datos.

- Separación entre frontend y backend.

- API REST.

- Arquitectura por componentes.

- Capa de servicios.

- Control de acceso.

- Escalabilidad.

- Mantenibilidad.

- Seguridad.

- Control de versiones.

- Pruebas.

- Despliegue.

El desarrollo se realizará utilizando TypeScript, Node.js y Angular, siguiendo una metodología basada en el Software Development Life Cycle (SDLC).

La planificación estará estructurada en cinco pilares principales:

- Definición del alcance.

- Estimación y gestión del tiempo.

- Plan de recursos y presupuesto.

- Gestión de riesgos.

- Comunicación y control de calidad.

# 2. Metodología de desarrollo: SDLC

El desarrollo de Control-Gastos estará basado en el Software Development Life Cycle (SDLC).

El SDLC permitirá dividir el proyecto en diferentes etapas, evitando iniciar directamente con la programación sin haber establecido previamente los requerimientos, arquitectura y diseño del sistema.

El ciclo considerado será:

Planificación → Análisis → Diseño → Implementación → Pruebas → Despliegue → Mantenimiento

2.1 Planificación

En esta etapa se establecerá qué se construirá, cuáles serán los recursos necesarios, cuál será el alcance y cuáles serán los riesgos.

### 2.2 Análisis

Se identificarán los requerimientos funcionales y no funcionales.

También se determinarán las reglas de negocio relacionadas con ingresos, gastos, activos, pasivos, usuarios y movimientos.

### 2.3 Diseño

Se definirá:

- Arquitectura.

- Base de datos.

- Componentes.

- Interfaces.

- API.

- Estructura de carpetas.

- Patrones de diseño.

- Relaciones entre módulos.

### 2.4 Implementación

Se desarrollará el backend, frontend, base de datos y funcionalidades establecidas.

### 2.5 Pruebas

Se realizarán pruebas funcionales, de integración, validación, interfaz y regresión.

### 2.6 Despliegue

La aplicación podrá ser preparada para ejecutarse en un servidor y posteriormente ponerse a disposición de los usuarios.

### 2.7 Mantenimiento

Se contemplará la corrección de errores, actualización de dependencias, mejoras y escalamiento de infraestructura.

# 3. Pilar 1: Definición del alcance del proyecto

## 3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web denominada Control-Gastos que permita registrar, organizar, consultar y analizar información financiera mediante una estructura temporal de años, meses y movimientos, proporcionando información sobre ingresos, gastos, activos, pasivos y saldo disponible.

La aplicación tendrá inicialmente un enfoque de administración financiera personal, pero su arquitectura será diseñada considerando la posibilidad de evolucionar hacia un entorno empresarial.

## 3.2 Funcionamiento general

El sistema tendrá como punto de entrada un módulo de autenticación.

El flujo principal será:

Login → Dashboard → Año → Mes → Información financiera → Movimientos

El usuario deberá iniciar sesión utilizando sus credenciales.

Una vez autenticado, podrá acceder al dashboard principal.

Desde el dashboard podrá seleccionar un año determinado.

Por ejemplo:

2026

- Enero

- Febrero

- Marzo

- Abril

- Mayo

- Junio

- Julio

- Agosto

- Septiembre

- Octubre

- Noviembre

- Diciembre

Al seleccionar un mes, el sistema mostrará la información financiera correspondiente únicamente aese período.

# 4. Módulo de autenticación

El sistema deberá contar con un sistema de login desde la primera versión.

La autenticación será necesaria porque la información financiera es de carácter privado y no deberá quedar disponible para cualquier usuario.

El módulo podrá manejar información como:

- Nombre.

- Correo electrónico.

- Contraseña almacenada de forma segura.

- Estado de la cuenta.

- Fecha de creación.

- Rol.

La contraseña no deberá almacenarse en texto plano.

Deberá utilizarse un mecanismo de hashing adecuado para proteger las credenciales.

Además, la arquitectura deberá permitir que posteriormente puedan incorporarse diferentes roles.

Por ejemplo:

- USER

- ADMIN

- MANAGER

- CONTADOR

En una futura versión empresarial podrían incorporarse permisos más específicos.

# 5. Módulo financiero

Después de iniciar sesión, el usuario accederá al módulo principal de Control-Gastos.

La información estará organizada de la siguiente manera:

Año → Mes → Días → Movimientos

Cada mes tendrá un resumen financiero.

Por ejemplo:

### Enero 2026

Ingreso fijo: Q25,000

Activos: Q8,000

Pasivos: Q2,500

Gastos: Q3,800

Saldo disponible: Q18,700

Los valores anteriores son únicamente un ejemplo de cómo se visualizará la información; los valores reales serán obtenidos mediante los registros almacenados en la base de datos.

# 6. Ingreso fijo mensual

Como parte de las reglas iniciales del proyecto se establecerá un ingreso fijo mensual de Q25,000.

Este valor deberá estar contemplado como parte de la lógica de negocio.

Sin embargo, no deberá diseñarse de manera rígida dentro del código.

En lugar de escribir directamente: 25000

dentro de diferentes componentes, el valor deberá ser manejado mediante configuración o mediante una entidad relacionada con los ingresos.

Esto permitirá que posteriormente el sistema pueda manejar:

- Diferentes ingresos.

- Ingresos variables.

- Cambios de salario.

- Bonificaciones.

- Ingresos adicionales.

- Diferentes fuentes de ingresos.

De esta forma, el ingreso de Q25,000 funciona como dato inicial del escenario del proyecto, pero no limita la arquitectura.

# 7. Registro de gastos

El módulo de gastos permitirá registrar información como:

- Fecha.

- Descripción.

- Categoría.

- Monto.

- Tipo de gasto.

- Mes correspondiente.

- Año correspondiente.

Ejemplo:

| Fecha | Descripción | Categoría | Monto |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/01/2026 | Alimentación | Comida | Q500 |
| 08/01/2026 | Transporte | Transporte | Q300 |
| 12/01/2026 | Internet | Servicios | Q450 |
| 20/01/2026 | Compra Personal | Personal | Q800 |

El sistema deberá calcular automáticamente el total correspondiente.

# 8. Activos

El sistema contará con una sección destinada al registro de activos.

Un activo podrá contener:

- Nombre.

- Descripción.

- Fecha de adquisición.

- Valor.

- Categoría.

- Estado.

Ejemplos:

- Computadora.

- Teléfono.

- Vehículo.

- Equipo de trabajo.

- Otros bienes.

La interfaz deberá permitir visualizar los activos de manera organizada.

Por ejemplo:

| Activo | Fecha | Valor | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Laptop | 08/01/2026 | Q8000 | Activo |
| Smartphone | 15/01/2026 | Q4500 | Activo |

# 9. Pasivos

Los pasivos representarán obligaciones financieras.

Podrán incluir:

- Préstamos.

- Deudas.

- Pagos pendientes.

- Obligaciones periódicas.

Cada pasivo podrá almacenar:

- Descripción.

- Fecha.

- Monto.

- Fecha de vencimiento.

- Estado.

Por ejemplo:

| Descripción | Monto | Vencimiento | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Préstamo | Q2000 | 30/01/2026 | Pendiente |
| Servicio | Q500 | 05/02/2026 | Pagado |

Esto permitirá diferenciar entre dinero gastado y obligaciones pendientes.

# 10. Lo que NO formará parte de la primera versión

Para mantener controlado el alcance, inicialmente quedarán fuera:

- Aplicación móvil nativa.

- Integración directa con bancos.

- Transferencias bancarias.

- Pagos en línea.

- Facturación electrónica.

- Nóminas.

- Contabilidad empresarial completa.

- Integración con sistemas bancarios externos.

- Múltiples empresas administradas simultáneamente.

Sin embargo, la arquitectura deberá evitar impedir estas funcionalidades en futuras versiones.

Es decir, que una funcionalidad no esté en la primera versión no significa que la arquitectura deba impedir implementarla posteriormente.

# 11. Arquitectura del sistema

Control-Gastos será una aplicación web, no una aplicación monolítica.

La arquitectura estará separada principalmente en:

Frontend → Backend/API → Base de datos

El frontend será desarrollado utilizando Angular.

El backend será desarrollado utilizando Node.js + TypeScript.

La comunicación entre frontend y backend se realizará mediante una API REST.

Esta separación permitirá modificar una parte del sistema sin afectar directamente las demás.

# 12. Capa de servicios

La capa services será obligatoria dentro de la arquitectura.

Los controladores no deberán concentrar toda la lógica de negocio.

La responsabilidad se distribuirá de la siguiente forma:

### Controllers

Recibirán las solicitudes HTTP y devolverán las respuestas.

### Services

Contendrán la lógica de negocio.

Ejemplos:

- Calcular totales.

- Registrar gastos.

- Validar movimientos.

- Obtener resumen mensual.

- Calcular saldo.

### Models

Representarán las entidades y estructuras de datos.

### Routes

Definirán los endpoints disponibles de la API.

Esta separación mejorará la mantenibilidad y permitirá realizar modificaciones sin generar un alto acoplamiento.

# 13. Patrones y principios de diseño

Durante el diseño se analizará la utilización de patrones de diseño apropiados.

Se podrá aplicar una separación basada en MVC, especialmente para organizar responsabilidades dentro del backend.

La arquitectura también podrá utilizar patrones como Singleton cuando exista una justificación técnica para mantener una única instancia de determinados recursos, por ejemplo una configuración o conexión administrada.

Sin embargo, no se deberán introducir patrones únicamente para aumentar la complejidad del proyecto.

La utilización de cada patrón deberá justificarse según el problema que resuelva.

Los principales principios buscados serán:

- Separación de responsabilidades.

- Bajo acoplamiento.

- Alta cohesión.

- Reutilización.

- Mantenibilidad.

- Escalabilidad.

# 14. Base de datos

Para este proyecto sí recomiendo utilizar una base de datos relacional, específicamente PostgreSQL.

La decisión se justifica porque la información posee relaciones claramente estructuradas.

La base de datos permitirá mantener persistencia y consistencia en la información.

Una estructura conceptual inicial podría incluir:

users

years

months

categories

movements

expenses

assets

liabilities

incomes

La estructura definitiva se establecerá durante la etapa de diseño.

# 15. ¿Por qué PostgreSQL?

PostgreSQL resulta conveniente porque es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto y permite manejar relaciones, restricciones, transacciones e integridad referencial.

Además, utilizar PostgreSQL evita que el proyecto dependa inicialmente de una licencia propietaria de base de datos.

Esto coincide con el enfoque del documento de referencia, donde PostgreSQL se contempla como sistema relacional de código abierto.

# 8. Pilar 2: Estimación y gestión del tiempo

El desarrollo será administrado mediante Trello.

Las tareas se dividirán en categorías correspondientes al SDLC.

Ejemplo:

### Planning

- Definir alcance.

- Investigar tecnologías.

- Definir arquitectura.

### Analysis

- Requerimientos.

- Casos de uso.

- Reglas de negocio.

### Design

- Diseño de BD.

- Diseño UI.

- Diseño de API.

### Development

- Login.

- Backend.

- Frontend.

- Dashboard.

- Expenses.

- Assets.

- Liabilities.

### Testing

- Pruebas funcionales.

- Pruebas de integración.

- Validaciones.

### Deployment

- Configuración del servidor.

- Variables de entorno.

- Despliegue.

Cada tarea tendrá una estimación en horas.

Los Sprints permitirán dividir el proyecto en entregas pequeñas.

Como máximo, deberán existir tres días sin registrar avances en Git, manteniendo un historial continuo del desarrollo.

# 16. Pilar 3: Recursos y presupuesto

Al tratarse de un proyecto individual, todas las áreas estarán bajo una misma responsabilidad:

| Área | Encargado |
| --- | --- |
| Project Management | Diego Girón |
| Backend | Diego Girón |
| Frontend | Diego Girón |
| Database | Diego Girón |
| UI/UX | Diego Girón |
| Testing | Diego Girón |
| Documentation | Diego Girón |
| Deployment | Diego Girón |

# 17. Recursos tecnológicos

Los recursos necesarios serán:

- Computadora de desarrollo.

- Node.js.

- TypeScript.

- Angular.

- PostgreSQL.

- Git.

- GitHub.

- IDE.

- Navegador web.

- Trello.

- Conexión a Internet.

- Servidor para producción.

- Sistema operativo Linux para el servidor.

- Servicio de hosting/cloud.

Durante la etapa de planificación también deberán realizarse las configuraciones necesarias para que el proyecto pueda ejecutarse correctamente en la computadora de desarrollo.

# 18. Costos de infraestructura

Aunque la fase académica pueda desarrollarse sin pagar infraestructura, una aplicación web destinada a un entorno real requiere infraestructura de producción.

Por esta razón se realizará una estimación utilizando precios publicados por proveedores reales, evitando establecer costos arbitrarios.

# 19. DigitalOcean

DigitalOcean también será considerada como alternativa.

Los Droplets son máquinas virtuales Linux que pueden utilizarse como servidores para aplicaciones web. Su sistema de facturación depende del tipo de Droplet y utiliza facturación por segundo para los CPU Droplets, con un mínimo de 60 segundos o US$0.01.

Además, la transferencia saliente que exceda la asignación incluida puede generar cargos adicionales de US$0.01 por GiB.

Por esta razón, el costo de infraestructura no deberá evaluarse únicamente observando el precio base del servidor.

También deberán analizarse:

Servidor + almacenamiento + transferencia + backups + servicios adicionales.

# 20. Hetzner

Hetzner constituye otra alternativa para la infraestructura cloud.

Es especialmente importante analizar este proveedor porque demuestra que los precios de infraestructura pueden cambiar.

Hetzner publicó un ajuste de precios que entró en vigor el 15 de junio de 2026. Por ejemplo, para determinadas ubicaciones, el CX23 pasó de €3.99 a €5.49 mensuales, sin IPv4, según la tabla oficial del ajuste.

Esto demuestra que un presupuesto de infraestructura debe considerarse variable.

Por lo tanto:

El costo del hosting no debe considerarse un valor fijo permanente.

El costo puede aumentar debido a:

- Cambios de precios del proveedor.

- Mayor capacidad contratada.

- Mayor almacenamiento.

- Mayor tráfico.

- Servicios adicionales.

- Cambios en las tarifas.

- Necesidades de escalabilidad.

# 21. Presupuesto proyectado

Para la etapa académica de desarrollo local:

Costo de desarrollo: US$0.00

Esto se debe a que se utilizarán herramientas gratuitas o de código abierto para el desarrollo.

Sin embargo, para un escenario de producción se deberá contemplar un presupuesto de infraestructura.

Como referencia:

AWS Lightsail 2 GB: US$12/mes.

Costo anual teórico: US$144/año.

Este cálculo únicamente multiplica el precio mensual publicado por 12 y no representa una cotización contractual ni garantiza que el precio permanezca igual durante todo un año.

El costo real podría ser superior si se agregan otros servicios o si el precio del proveedor cambia.

# 22. Pilar 4: Matriz de gestión de riesgos

Se identificarán riesgos técnicos, económicos, de desarrollo y de negocio.

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| Perdida de info. | Media | Alto | Alto |
| Error de calculos financieros | Media | Alto | Alto |
| Fallo del servidor | Media | Alro | Alto |
| Aumento del costo del hosting | Media | Medio | Medio |
| Retraso del desarrollo | Media | Medio | Medio |
| Vulnerabilidad de seguridad | Media | Alto | Alto |

# 23. Riesgo 1: aumento del costo del servidor

### Descripción

El costo de infraestructura puede aumentar debido a cambios de precios del proveedor o porque la aplicación requiera más recursos.

### Prevención

- Monitorizar el consumo.

- Revisar periódicamente los precios.

- Evitar contratar recursos innecesarios.

- Diseñar una arquitectura escalable.

- Analizar alternativas de proveedores.

### Contingencia

- Optimizar la aplicación.

- Reducir consumo.

- Cambiar de plan.

- Comparar proveedores.

- Migrar infraestructura si resulta económicamente conveniente.

Este riesgo debe considerarse real porque los proveedores modifican sus precios. Hetzner, por ejemplo, publicó un ajuste efectivo en junio de 2026.

# 24. Riesgo 2: pérdida de información

### Descripción

La información financiera almacenada podría perderse por errores humanos, fallos técnicos o problemas en la infraestructura.

### Prevención

- Backups.

- Restricciones de acceso.

- Validación de datos.

- Git/GitHub para el código.

- Protección de credenciales.

### Contingencia

Restaurar la última copia válida y verificar la integridad de los datos antes de volver a habilitar completamente el sistema.

# 25. Riesgo 3: error en cálculos financieros

### Descripción

Un error en la lógica podría generar valores incorrectos en los totales.

### Prevención

- Centralizar la lógica en la capa services.

- Pruebas unitarias.

- Pruebas de integración.

- Validación de datos.

- Uso correcto de tipos numéricos.

### Contingencia

Identificar el origen del error, corregir la lógica, realizar pruebas de regresión y validar nuevamente los cálculos.

# 26. Pilar 5: Plan de comunicación y calidad

Aunque el desarrollo sea individual, se utilizarán mecanismos formales de seguimiento.

## Trello

Permitirá:

- Registrar tareas.

- Estimar horas.

- Organizar Sprints.

- Establecer prioridades.

- Controlar estados.

- Registrar avances.

## Git y GitHub

Se utilizarán para:

- Control de versiones.

- Historial.

- Recuperación de versiones.

- Registro de cambios.

- Seguimiento del desarrollo.

## Comunicación formal

Cuando exista comunicación con el cliente o encargado del proyecto, se podrán utilizar:

- Microsoft Teams.

- Correo electrónico.

El objetivo será registrar:

- Requerimientos.

- Cambios.

- Retroalimentación.

- Aprobaciones.

- Avances.

# 27. Estados de las tareas

Las tareas de Trello se manejarán mediante estados:

### BACKLOG

Requerimientos y tareas identificadas pero todavía no programadas.

### IN PROGRESS

Actividad actualmente en desarrollo.

### REVIEW

Actividad implementada que requiere revisión y pruebas.

### DONE

Actividad implementada, probada y validada.

Una tarea no podrá considerarse DONE únicamente porque el código haya sido escrito.

# 28. Control de calidad

Cada funcionalidad deberá evaluarse mediante diferentes criterios.

### Funcionalidad

Debe cumplir exactamente con el requerimiento.

### Rendimiento

Debe responder correctamente sin retrasos innecesarios.

### Seguridad

La información deberá protegerse adecuadamente.

### Mantenibilidad

El código deberá estar organizado y permitir modificaciones futuras.

### Escalabilidad

La implementación no deberá limitar innecesariamente el crecimiento del sistema.

### Compatibilidad

La aplicación deberá funcionar correctamente en los entornos definidos.

# 29. Tipos de pruebas

Se realizarán:

### Pruebas funcionales

Comprobar que cada función cumpla su propósito.

### Pruebas de integración

Comprobar la comunicación entre:

Angular → API → Services → Database

### Pruebas de interfaz

Verificar formularios, botones, tablas, navegación y visualización.

### Pruebas de validación

Comprobar que los datos ingresados sean correctos.

### Pruebas de regresión

Verificar que una modificación no haya dañado funcionalidades existentes.

### Pruebas de autenticación

Comprobar:

- Login correcto.

- Login incorrecto.

- Credenciales inválidas.

- Acceso no autorizado.

- Protección de rutas.

# 30. Criterio para considerar una tarea terminada

Una tarea solamente podrá pasar a DONE cuando:

- El requerimiento haya sido implementado.

- Las validaciones correspondientes hayan sido realizadas.

- Los errores encontrados hayan sido corregidos.

- La funcionalidad haya sido revisada.

- La implementación esté integrada correctamente.

- El cambio haya sido registrado en Git.

Esto mantiene el mismo principio de calidad del documento de referencia: una tarea terminada no significa simplemente que el código haya sido escrito, sino que debe estar implementada, probada y validada.

# 31. Resultado esperado

Al finalizar la etapa de planificación deberán estar establecidos:

- Alcance.

- Objetivos.

- Requerimientos iniciales.

- Arquitectura.

- Tecnologías.

- Estructura de carpetas.

- Base de datos.

- Modelo de información.

- Login.

- Dashboard.

- Gastos.

- Activos.

- Pasivos.

- Ingresos.

- Movimientos.

- API REST.

- Capa de servicios.

- Patrones de diseño.

- Plan de desarrollo.

- Sprints.

- Trello.

- Git.

- GitHub.

- Recursos.

- Presupuesto.

- Infraestructura.

- Riesgos.

- Planes de contingencia.

- Comunicación.

- Control de calidad.

- Diagrama de Gantt.

- Estrategia de escalabilidad.

# 32. Conclusión

La planificación de Control-Gastos establecerá las bases necesarias para desarrollar una aplicación web estructurada, mantenible y escalable.

El sistema partirá de un escenario de administración financiera personal con un ingreso fijo mensual de Q25,000, pero su arquitectura no estará limitada a ese escenario. La implementación de autenticación, persistencia de datos, separación frontend/backend, API REST, capa de servicios y una base de datos relacional permitirá que el sistema pueda evolucionar posteriormente hacia un entorno empresarial.

La aplicación será desarrollada mediante Angular para la interfaz gráfica y Node.js con TypeScript para el backend, manteniendo una arquitectura por componentes y evitando un diseño monolítico.

La base de datos relacional, propuesta inicialmente mediante PostgreSQL, permitirá mantener la integridad y persistencia de usuarios, períodos, movimientos, ingresos, gastos, activos y pasivos.

La planificación también contemplará los costos asociados con una eventual implementación en producción. Para evitar presupuestos ficticios, se utilizarán precios publicados por los proveedores de infraestructura. Actualmente, AWS Lightsail publica, por ejemplo, una instancia Linux de 2 GB de RAM, 2 vCPU, 60 GB SSD y 3 TB de transferencia por US$12 mensuales con IPv4 pública.

Sin embargo, este valor deberá considerarse referencial y variable. El costo puede aumentar debido a cambios de precios del proveedor, incremento de recursos, transferencia adicional, almacenamiento, servicios complementarios o crecimiento de la aplicación. DigitalOcean, por ejemplo, contempla cargos adicionales cuando se supera la transferencia saliente incluida, mientras que Hetzner ha realizado ajustes de precios durante 2026.

Por esta razón, el presupuesto de Control-Gastos deberá contemplar la infraestructura como un costo variable sujeto a consumo y evolución del sistema, en lugar de establecer un precio fijo permanente.

Finalmente, el proyecto seguirá el SDLC, comenzando con planificación, continuando con análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento. Esto permitirá que cada decisión técnica sea tomada antes de la etapa correspondiente y que el desarrollo mantenga trazabilidad, control de calidad y capacidad de crecimiento.